PRD

Product Requirements Document

프라임에셋 보험 설계사 전용

보험상담 전산 시스템

| 작성일 | 2026년 2월 27일 |
| --- | --- |
| 작성자 | 와이에이솔루션 |
| 수신 | 프라임에셋 김예준 본부장 |
| 버전 | v1.0 |
| 상태 | 검토 요청 |

# 1. 프로젝트 개요

본 문서는 프라임에셋 보험 설계사 전용 보험상담 전산 시스템의 요구사항을 정의합니다. 클라이언트(김예준 본부장)께서 직접 AI 도구를 활용하여 프론트엔드 화면을 구성하셨으며, 와이에이솔루션에서는 해당 화면을 기반으로 백엔드 개발, 기능 연결, 최종 빌드 및 배포를 진행합니다.

| 프로젝트명 | 프라임에셋 보험 설계사 전용 보험상담 전산 시스템 |
| --- | --- |
| 프로젝트 유형 | 웹 애플리케이션 (프론트엔드 존재 / 백엔드 신규 개발) |
| 대상 사용자 | 프라임에셋 소속 보험 설계사 |
| 목적 | 보험 상담, 고객 관리, 메세지/알림톡 전송, 보장 분석을 하나의 전산에서 통합 운영 |
| 작업 범위 | 백엔드 API 개발, 카카오 알림톡 연동, DB 설계, 프론트엔드 보완(UI/UX, 맞춤법), 빌드 및 배포 |
| 예상 기간 | 착수일로부터 약 1~2주 |

# 2. 현재 상태 분석

클라이언트께서 Google Apps Script 기반으로 프론트엔드 화면을 직접 구현하신 상태입니다. 아래는 현재 구현된 항목과 미구현 항목을 정리한 내용입니다.

## 2-1. 구현 완료 항목

- 홈 화면 (메인 대시보드) UI 레이아웃

- 온라인 보험상담 화면 UI

- 고객 메세지 안내 화면 UI

- 상담진행 알림톡 화면 UI

- 보장 간편보기 화면 UI

- 고객 전송용 화면 (링크 기반 공유) UI

- 링크 저장 및 화면 전송 기능 (일부)

## 2-2. 미구현 / 보완 필요 항목

- 백엔드 API 연동 전체 (데이터 저장, 조회, 수정, 삭제)

- 카카오 알림톡 / 문자 전송 연동

- 데이터베이스 설계 및 구축

- 설계사별 개인화 데이터 관리 (커스터마이징 기능)

- UI/UX 보완 (AI 생성으로 인한 깨짐, 맞춤법, 메뉴 누락 등)

- 실제 서버 배포 및 운영 환경 구성

# 3. 메뉴 구성 및 기능 요구사항

시스템은 크게 5개 메뉴(홈 + 4개 서브 메뉴)와 고객 전송 화면으로 구성됩니다. 각 메뉴별 상세 기능 요구사항은 아래와 같습니다.

## 3-1. 홈 화면 (메인 대시보드)

설계사가 로그인 후 처음 보게 되는 메인 화면입니다. 각 메뉴로의 빠른 접근과 주요 현황 요약을 제공합니다.

| No. | 기능명 | 상세 설명 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 메뉴 네비게이션 | 온라인 보험상담, 고객 메세지 안내, 상담진행 알림톡, 보장 간편보기 등 각 메뉴로 이동하는 버튼/메뉴 제공 |
| 2 | 상담 현황 요약 | 진행 중인 상담 건수, 최근 상담 내역 등 요약 정보 표시 |
| 3 | 빠른 링크 | 자주 사용하는 기능으로 바로가기 제공 |

## 3-2. 온라인 보험상담

보험 설계사가 고객과 온라인으로 보험 상담을 진행하기 위한 핵심 기능입니다.

| No. | 기능명 | 상세 설명 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 고객정보 입력/관리 | 고객 이름, 연락처, 주소, 직업 등 기본 정보 입력 및 수정. 주소/직업 변경 안내 기능 포함 |
| 2 | 보험사 선택 | 보험사를 중복으로 선택할 수 있는 기능 및 개인 팩스번호 입력 기능 |
| 3 | 보험담보 체크 | 보험 담보 항목을 체크하는 화면. 설계사가 직접 담보 항목을 추가/수정/삭제 가능 |
| 4 | 상담 진행 메모란 | 보험상담 화면 하단에 상담 진행 순서를 알려주는 메모란 제공 |
| 5 | 고객 체크리스트 | 보험상담 화면 하단에 고객이 해야 할 것들을 체크할 수 있는 메모란 |
| 6 | 상담 데이터 저장 | 모든 상담 내용이 전산에 자동 저장되며, 이후 조회/수정 가능 |
| 7 | 보험정보 바로가기 | 각 링크별로 설계사들이 쓸 수 있는 보험정보 바로가기 링크 제공 (설계사가 직접 편집 가능) |

## 3-3. 고객 메세지 안내

상담 중/후에 고객에게 안내 메세지를 전송하기 위한 기능입니다.

| No. | 기능명 | 상세 설명 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 메세지 템플릿 관리 | 자주 사용하는 안내 메세지를 미리 저장하고, 설계사가 직접 수정/추가/삭제 가능 |
| 2 | 상담 완료 안내 | 상담 종료 시 고객에게 안내 메세지 및 주의사항을 자동 전송 |
| 3 | 문자/카톡 전송 | 카카오톡 또는 문자로 안내 메세지 발송 기능 |
| 4 | 전송 이력 관리 | 발송한 메세지 이력을 전산에 저장하여 추후 확인 가능 |

## 3-4. 상담진행 알림톡

카카오 알림톡을 활용하여 고객에게 상담 진행 상태를 안내하는 기능입니다.

| No. | 기능명 | 상세 설명 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 카카오 알림톡 연동 | 카카오 비즈니스 채널을 통한 알림톡 API 연동 (신규 개발) |
| 2 | 알림톡 템플릿 | 상담 진행 단계별 알림톡 템플릿 관리 (등록/수정/삭제) |
| 3 | 자동/수동 발송 | 상담 단계 변경 시 자동 발송 또는 설계사 수동 발송 선택 가능 |
| 4 | 프롬포트 기능 | 카톡/문자로 해지 카톡 발송, 안내 카톡발송 등을 미리 만들어놓고 채널을 통해 알림이 가도록 구성 |
| 5 | 해지 안내 발송 | 해지 카톡 발송 시 보험사를 선택하고 발송 버튼을 누르면 보험사 전화번호와 안내 문구가 자동 포함 |
| 6 | 발송 이력 조회 | 알림톡 발송 내역 및 수신 여부 확인 |

## 3-5. 보장 간편보기

고객의 현재 보장 내역을 한눈에 확인할 수 있는 기능입니다.

| No. | 기능명 | 상세 설명 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 보장 현황 조회 | 고객별 가입된 보험의 보장 내역을 간편하게 조회 |
| 2 | 보장 데이터 입력 | 설계사가 고객의 보장 정보를 직접 입력/수정 가능 |
| 3 | 보장 요약 리포트 | 고객에게 전송 가능한 보장 요약 화면 생성 |

## 3-6. 고객 전송용 화면

설계사가 상담 내용을 정리하여 고객에게 공유하는 화면입니다. 고객은 별도 로그인 없이 링크를 통해 확인합니다.

| No. | 기능명 | 상세 설명 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 링크 기반 공유 | 고유 링크(URL)를 통해 고객이 상담 결과를 확인할 수 있는 페이지 제공 |
| 2 | 전산 저장 연동 | 전송된 내용이 자동으로 전산(DB)에 저장 |
| 3 | 열람 확인 | 고객이 링크를 열람했는지 확인할 수 있는 기능 (선택사항) |

# 4. 커스터마이징 요구사항

설계사 개개인이 자유롭게 운영할 수 있도록 아래 항목들은 설계사가 직접 수정/관리할 수 있어야 합니다.

| No. | 기능명 | 상세 설명 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 명칭/메뉴 순서 변경 | 메뉴명, 항목명, 메뉴 순서 등을 설계사가 직접 변경 가능 |
| 2 | 메세지 템플릿 편집 | 저장된 안내 메세지를 설계사가 직접 수정하여 저장하고 재사용 가능 |
| 3 | 보험 담보 항목 관리 | 보험 담보 체크 화면에서 새로운 담보 항목을 설계사가 직접 추가/수정/삭제 가능 |
| 4 | 보험정보 링크 관리 | 각 링크별 보험정보 바로가기를 설계사가 원하는 대로 편집 가능 |
| 5 | 상담 내용 자유 저장 | 보험 내용, 상담 내용을 설계사 각자 원하는 방식으로 작성하여 저장 가능 |

# 5. 기술 요구사항

## 5-1. 백엔드

- RESTful API 설계 및 개발

- 데이터베이스 설계 (고객 정보, 상담 이력, 메세지 템플릿, 보장 정보 등)

- 카카오 알림톡 API 연동 (비즈니스 채널)

- 문자 발송 API 연동

- 사용자 인증 및 권한 관리 (설계사별 데이터 분리)

## 5-2. 프론트엔드 보완

- 기존 AI 생성 화면의 UI/UX 보완 (깨진 부분 수정)

- 맞춤법 및 오탈자 교정

- 누락된 메뉴/버튼 추가

- 반응형 디자인 적용 (모바일 대응)

- 더 나은 UX 방향이 있을 경우 제작 과정에서 제안 및 안내

## 5-3. 인프라 및 배포

- 와이에이솔루션 자체 서버에 배포

- 도메인 연결 및 SSL 인증서 적용

- 서버 요금제 선택 (클라이언트 협의 후 결정)

# 6. 일정 및 비용

## 6-1. 예상 일정

| 단계 | 내용 | 예상 기간 |
| --- | --- | --- |
| 1단계 | 요구사항 확인 및 DB 설계 | 착수 후 1~2일 |
| 2단계 | 백엔드 API 개발 및 카카오 알림톡 연동 | 3~5일 |
| 3단계 | 프론트엔드 보완 및 백엔드 연결 | 3~5일 |
| 4단계 | 테스트 및 수정 | 1~2일 |
| 5단계 | 최종 빌드 및 배포 | 1일 |

총 예상 기간: 약 1~2주 (넉넉히 2주)

## 6-2. 비용

| 항목 | 금액 |
| --- | --- |
| 선금 (착수 시) | 1,000,000원 |
| 잔금 (완료 후) | 1,000,000원 |
| 총 제작 비용 | 2,000,000원 |

* 월 서버 비용은 별도이며, 요금제는 협의 후 결정합니다.

# 7. 작업 포함 사항

- 프론트엔드 UI/UX 보완 (깨진 부분 수정, 맞춤법 교정, 누락 메뉴 추가)

- 백엔드 전체 개발 (API, DB 설계, 서버 로직)

- 카카오 알림톡 API 연동

- 문자 발송 기능 연동

- 설계사별 커스터마이징 기능 (메세지 템플릿, 담보 항목, 링크 관리 등)

- 최종 빌드 및 서버 배포 (실제 사용 가능 상태)

- 제작 과정에서 더 나은 방향 제안 및 안내

와이에이솔루션

문의: 010-8307-2450